公有零售市場耐震補強設計相關單位辦理事項

| 期程 | 項 目 |  | 主辦單位 | 承攬單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 補 設 招 標 前 | - 確認執行補設之標的公有零售市場 - 宜將「公有零售市場結構耐震能力補強設計作業細則」 列為招標文件 - 建議參考「耐震能力補強工程委託設計監造技術服務契約範例」編擬合約 |  | 辦理 | - | 如為擴充案件，先確認原勞務採購案的後續擴充是否仍在有效期限內。 |
| 補 設 決 標 後 | 1.補設承攬人員帳號申請 |  | 協辦 | 辦理 | - 主辦機關應於公有零售耐震補強資訊平台(http://140.134.48.46/market/Default.aspx)填妥廠商名稱及人員名單(姓名、證號及E-mail)，系統將寄發mail通知承攬者申請帳號。 - 承攬者收到系統通知信件後，進入「專業人員」入口申請帳號，公司名稱與證號務必符合主辦機關填寫資料，系統將自動驗證比對以建立帳號。 |
| 補 設 期 初 作 業 與 審 查 | 1.需求訪談會議記錄 |  | 辦理 | 協辦 | - 以公開說明會方式辦理，主辦機關及市場管理委員會提出使用需求，承攬單位列入建議補強方案中考量。 - 承攬單位應配合主辦機關辦理會議，並參考會議意見，做成需求訪談記錄。 |
|  | 2.提送基本規劃報告書 |  | - | 辦理 | 內容應包括： - 工作執行計畫書。 - 彙整結構物補強前耐震能力評估結果 - (含結構物基本資料及現況概述)。 - 補強後耐震能力分析(含設計標準)。 - 需求訪談會議記錄(含預計修復補強設計規劃)。 |
|  | 3.補設期初審查會 |  | 辦理 | 協辦 | - 主辦單位應於審查會議召開前要求承攬單位上傳審查文件(基本規劃報告書、合約書、原詳評報告書)。 - 承攬單位需親自出席審查會作 20 分鐘簡報。 - 由審查委員依各要項進行審查。 |
| 補設期末作業與審查 |  | 1.補設期末報告書 | - | 辦理 | - 期初審查意見之回應。 - 修復補強設計規劃。 - 確認補強後結構耐震能力。 - 修復補強工程經費預算與工期分析。 - 修復補強工程發包藍圖。 - 補強設計上傳資料。 - 擬訂監造計畫書及施工規範。 |
|  |  | 2.補設期末審查會 | 辦理 | 協辦 | - 主辦單位應於審查會議召開前要求承攬單位上傳審查文件(補強設計成果報告書、合約書、原詳評報告書)。 - 承攬單位需親自出席審查會作 20 分鐘簡報。 - 由審查委員依各要項進行審查，承攬廠商應於限期內(依審查會決議)就審查意見修訂評估報告進行書面審查，若有必要則由主辦機關再次召開審查會議直至通過。 - 承攬單位應編列公有零售市場耐震補強工程預算總表。 |
| 行政審查 |  | - 提送各階段審查會議紀錄、審查表及公有零售市場耐震補強工程預算總表 。 2.確認收到補設審查通過公文 | 辦理 | 協辦 | - 工程預算總表需主辦單位、承攬單位及審查委員會召集人三方簽名並標註日期，並經審查通過後始作為主辦單位編列預算之依據。 - 工程預算總表需寄送到經濟部中部辦公室進行行政審查，審查結果以經濟部行文為準。 |
| 補設成果上傳與驗收 |  | 1.補設成果上傳至公有零售耐震補強資訊平台 | 驗收 | 辦理 | 承攬廠商於審查通過後，上傳修正後之結果(由承攬者及簽證者本人簽署，並應加蓋其執業圖記)，並轉換成 PDF 檔列印，將此文件附於成果報告書中。 |
|  |  | 2.補設成果報告書與成果光碟 | 驗收 | 辦理 | 補設成果光碟須包含原始編輯檔案，即相關圖說電子檔、分析模型檔、分析之輸出及輸入檔、補強方案分析模型檔、補強方案設計圖說、成果報告書電子檔及與補強設計相關之檔案彙整(*.doc, *.xls, *.xml, *.dwg, *.jpg, *.tif, *.qcb, *.e2k, *.txt 等)皆應一併燒錄至光碟片中。 |
|  |  | 3.補設進度填報 | 辦理 | - | 補設進度填報：公有零售耐震補強資訊平台http://140.134.48.46/market/Default.aspx →登入主辦單位之帳號→進度填報→點選市場名稱並填報相關欄位。 |